附件

阳高县白登河水质提升保障工程任务分解表
	序

号
	项目

名称
	项目

内容
	完成时限
	牵头部门
	责任人
	分管领导

	1
	龙泉工业园区污水厂一期建设工程
	污水处理规模为2万m³／d，分两期建设，其中一期投资额9324万元、占地28亩，处理能力为0.5万m³／d
	2023年

6月底前
	龙泉工业园区开发建设管理中心
	王春青


	任雪峰

	2
	县城污水厂调节池建设工程
	总投资1345.9万元，新建调节池、进水井1座、进水调节池1座、出水提升泵房1座
	2023年12月底前
	县公用事业服务中心
	张武文
	孟永泉

	 3
	县城建成区排水管网建设工程
	2023年完成雨污分流改造任务4.3公里,包括阳和大道(学府街段)1.252公里和云林路（原新华南北街段）1.565公里及其他小街小巷 1.5公里

	2023年12月底前
	县住建局


	张  利


	孟永泉

	4
	沿河农村生活污水处理工程

	对大白登村、富园村生活污水处理站进行改造，增加管网铺设，确保全村生活污水全覆盖
	2023年12月底前
	龙泉镇

大白登镇
	王万春

杨才昌
	马  斌

	5
	沿河村庄河道围堰工程
	在柳家泉村、潘屯村、吴家河村段筑堤建坝，防止村庄污水及农田退水进入河道
	2023年12月底前
	龙泉镇

狮子屯乡
	王万春

刘文军
	马  斌

	6
	沿河村庄畜禽粪污处理工程

	利用生猪调出大县奖励资金，新建新和堡、新团堡等村庄粪污处理项目
	2023年12月底前
	龙泉镇

下深井乡


	王万春

靳  科
	马  斌

	7

	白登河沿线水质技术监测项目工程

	对沿河12个监测点位每周监测一次；对沿线集中式农村生活污水处理设施出水水质点位每半年监测一次，及时预警并采取应对措施


	全年

监测
	市生态环境局阳高分局
	高 文
	马  斌

	8
	沿河“四乱”清理工程
	积极开展“四乱”清理活动，保持河道清洁
	长期

坚持
	县水务局
	何昌海
	冀雪俊

	9
	白登河沿线农业面源污染治理工程
	回收废旧农膜，并购置废旧农膜清洗设备，加工成塑料颗粒用于生产滴灌带等塑料制品；减量化使用化肥、农药
	长期

坚持
	县农业农村局
	仓  雄
	马  斌


